Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2015 года                                   № 72                                     с. Алексеевка

Об утверждении годового отчета

за 2014 год о реализации муниципальной

программы Алексеевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить годовой отчет за 2014 год о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 123, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой

Глава

Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 07.05.2015 № 72

Годовой отчет

за 2014 год о реализации муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная  программа  «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 123 «Об   утверждении   муниципальной программы  «Развитие транспортной системы». В течение 2014 года в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий, а также приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Алексеевского сельского поселения,  постановлениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 18.02.2014 № 19, 26.03.2014 № 37, 16.05.2014 № 48, 22.07.2014 № 59, 24.11.2014 № 95, 30.12.2014 № 106 вносились изменения в муниципальную программу.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Задачи программы:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Алексеевского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Конкретные результаты, достигнутые в 2014 году посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении 3 (таблица 12).

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации на 2014 год, утвержденным  распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения, в который в течение года вносились  изменения согласно изменениям,  внесенным в муниципальную программу.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году первоначально планировались расходы в сумме 311,5 тыс. рублей, их которых 289,5 тыс. рублей средства областного Фонда софинансирования расходов.   С учетом внесенных изменений  плановые объемы финансирования на реализацию мероприятий программы составили 2 450,2 тыс. рублей, фактически исполнено 2 375,8 тыс. рублей (97,0%).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения».

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1) первоначально  расходы в 2014 году планировались в объеме  289,5 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений плановый объем расходов составил 2 430,2 тыс. рублей, фактические расходы  составили 2 355,8 тыс. рублей (96,9%). Увеличение объема расходов осуществлено за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, сумма средств которого,  за 2014 год составила 2 149,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета за  2014 год  в объеме 2 080,2 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета;

расходы за счет средств областного Фонда софинансирования расходов составили 275,6 тыс. рублей  приложение 4 (таблица 14).

Причины неисполнение плановых показателей в сумме 74,2 тыс. рублей:

1) кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета – 47,8 тыс. руб.;

2) экономия средств в результате проведенных торгов – 26,4 тыс. руб.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2015 все запланированные средства местного бюджета использованы в полном объеме.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  в 2014 году  первоначально планировались  средства в объеме  22,0 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений плановый объем расходов составил 20,0 тыс. рублей, фактические расходы  составили 20,0 тыс. рублей (100,0%).

Расходы в объеме 20,0 тыс. рублей произведены за счет средств местного бюджета, расходы федерального и областного бюджета в 2014 году не планировались приложение 4 (таблица 14).

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены в установленные сроки.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное финансовое обеспечением связанное с кризисными явлениями в экономике поселения и страны.

Годовой отчет  подготовлен  согласно пункту 4 раздела 4 приложения к распоряжению  Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013 № 99 «Об утверждении  методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения».

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены,   таблица № 13 отсутствует.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономия средств осуществлена за счет эффективности произведенных расходов и проведенных торгов  приложение 5  (таблица № 15).

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 16 отсутствуют.

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы подведомственным учреждениям в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.
            Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2 (таблица № 11).

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в приложении 4 (таблица № 14).

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» следует признать эффективной.

Ведущий специалист                                                                      И.А. Карпушин

### Приложение №1 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

Оценка эффективности муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  проводиться в соответствии с разделом V « Методика оценки эффективности муниципальной программы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

## E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

## Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

## Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

## n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 2 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы  примем за 1.

Е = (0,84 + 1+ 1) / 3 х 100 =  94,7%

Так как значение показателя  Е = 94,7 %, то эффективность реализации муниципальной программы  по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

## В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

## высокий (E  95%);

## удовлетворительный (E  75%);

## неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------,

## Фп

## где:

## Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## высокий (E   95%);

## удовлетворительный (E   75%);

## неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Уэф = 2375,8 / 2450,2 * 100 % = 97,0 %

Так как значение показателя Уэф = 97,0 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как высокий.

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы вносят определенный вклад в социально-экономическое развитие Алексеевского сельского поселения, способствуют повышению уровня и безопасности жизни населения Алексеевского сельского поселения.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,2 | 0,6 | 0,5 | Недостаточность финансирования, плановая сумма акцизов по подакцизным товарам составляла 2889,4 тыс. рублей, фактическая 2149,3 тыс. рублей. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 0 | 0 | 0 | - |

### Приложение № 3 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 09.01.2014 | 31.12.2014 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | функционирование сети автомобильных дорог обеспечивалось весь год, производились зимние противогололедные мероприятия, а также профилирование и подсыпка дорог. | образовалась кредиторская задолженность в связи с не поступлением средств областного бюджета |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 16.04.2014 | 31.12.2014 | отремонтировать 500 м автомобильных дорог | Отремонтировано 500 м дорога ул. Светлая п. Крынка. полностью отвечают нормативным требованиям 70% дорог | - |
| 1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 04.06.2014 | 31.12.2014 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Изготовлена проектная документация на кап. ремонт ул. Советская и ул. Ворошилова с. Алексеевка (школьный маршрут) | - |
| 1.4 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А | 28.04.2014 | 31.12.2014 | 28.04.2014 | 31.12.2014 | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Налоги уплачены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | установлен въездной знак в п. Надежда | - |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»    за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 2450,2 | 2375,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2100,3 | 2100,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 349,9 | 275,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения» | всего | 2430,2 | 2355,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2080,3 | 2080,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 349,9 | 275,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 365,9 | 291,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 16,0 | 15,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 349,9 | 275,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 541,9 | 541,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 541,9 | 541,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | всего | 22,4 | 22,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 22,4 | 22,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Приложение № 5 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

### Таблица 15

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 289,5 | 263,1 | 26,4 | 26,4 |
| Основное мероприятие 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков | 22,0 | 20,0 | 2,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 311,5 | 283,1 | 28,4 | 26,4 |