Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2015 года                                   № 75                                     с. Алексеевка

Об утверждении годового отчета

за 2014 год о реализации муниципальной

программы Алексеевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными                                         услугами населения Алексеевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить годовой отчет за 2014 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой

Глава

Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 07.05.2015 № 75

Годовой отчет

за 2014 год о реализации муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Муниципальная  программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121 «Об   утверждении   муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения». В течение 2014 года в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий, а также приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Алексеевского сельского поселения,  постановлениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 18.02.2014 № 22, 26.03.2014 № 36, 22.07.2014 № 60, 09.10.2014 № 78, 30.12.2014 № 108 вносились изменения в муниципальную программу.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения качественными условиями проживания;

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения.

Задачи программы:

-        повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алексеевского сельского поселения;

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-  обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в Алексеевском сельском поселении и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг;

-        повышение уровня комфортности пребывания на территории Алексеевского сельского поселения;

снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

Конкретные результаты, достигнутые в 2014 году посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении 3 (таблица 12).

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации на 2014 год, утвержденным  распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения, в который в течение года вносились  изменения согласно изменениям,  внесенным в муниципальную программу.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году первоначально планировались расходы в сумме 1 273,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.   С учетом внесенных изменений в соответствии с возможностями бюджета поселения, плановые объемы финансирования на реализацию мероприятий программы составили 1 784,4 тыс. рублей, фактически исполнено 1 734,0 тыс. рублей (97,2%).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении».

Подпрограмма 2. «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»  (далее – подпрограмма 1) первоначально  расходы в 2014 году планировались в объеме  159,3 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений плановый объем расходов составил 577,6 тыс. рублей, фактические расходы  составили 527,4 тыс. рублей (91,3%).

Расходы бюджета за  2014 год  в объеме  527,4 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета  приложение 4 (таблица 14).

Причины неисполнение плановых показателей в сумме 50,0 тыс. рублей по Основному мероприятию  1.1. «Капитальный ремонт и содержание  объектов водоснабжения»:

1) денежные средства в сумме 50,0 тыс. рублей были запланированы для установки регулятора давления водопроводных сетей в с. Александровка, но по вине подрядчика договор не был заключен.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1.2 и 1.4 по состоянию на 01.01.2015 все запланированные средства местного бюджета использованы в полном объеме.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории  Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  в 2014 году  первоначально планировались  средства в объеме  1 113,8 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений плановый объем расходов составил 1 206,8 тыс. рублей, фактические расходы  составили 1 206,6 тыс. рублей (100,0%).

Расходы в объеме 1206,6 тыс. рублей произведены за счет средств местного бюджета, расходы федерального и областного бюджета в 2014 году не планировались приложение 4 (таблица 14).

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 2 по состоянию на 01.01.2015 все запланированные средства местного бюджета использованы в полном объеме.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены в установленные сроки.

Годовой отчет  подготовлен  согласно пункту 4 раздела 4 приложения к распоряжению  Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013 № 99 «Об утверждении  методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения».

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены,   таблица № 13 отсутствует.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономии средств не было, поэтому показатели для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» в отчетном году приведены в приложении 5 к годовому отчету (таблица № 16).

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы подведомственным учреждениям в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.
            Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2 (таблица № 11).

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в приложении 4 (таблица № 14).

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» следует признать эффективной.

Ведущий специалист                                                                      И.А. Карпушин

### Приложение №1 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                        жилищно-коммунальными услугами населения                                                                        Алексеевского сельского поселения»

Оценка эффективности муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»  проводиться в соответствии с разделом V « Методика оценки эффективности муниципальной программы».

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета сельского поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к муниципальной  программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi – степень достижения i-го показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi – фактическое значение показателя;

Пi – установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 85,3 /85,3 = 1

С2 = 49,9/49,9 = 1

С3 = 47,35 /47,35 = 1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1+1+1) / 3 х 100 % = 100 %,

если значение показателя результативности Р равно или больше
80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше
50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств бюджета сельского поселения» производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ФР – фактические расходы  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР – запланированные  бюджетом сельского поселения расходы на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде.

П = 1 784,4 / 1 734,0 х 100 % = 97,2 %

если значение показателя результативности  Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э – эффективность использования средств  бюджета сельского поселения;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Р – показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 97,2/100,0 = 0,98,

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы вносят определенный вклад в социально-экономическое развитие Алексеевского сельского поселения, способствуют повышению уровня комфортности и безопасности жизни населения Алексеевского сельского поселения.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» в 2015 году.

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                                                                                        жилищно-коммунальными услугами населения                                                                                                                                                              Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 48,0 | 48,05 | 48,05 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процент | 85,4 | 85,3 | 85,3 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 49,7 | 49,9 | 49,9 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов сельского поселения | процент | 47,35 | 47,35 | 47,35 | - |

### Приложение № 3 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| 1.1 | Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 26.01.2014 | 31.12.2014 | снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%; обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | изготовлены схемы водоснабжения сельского поселения, произведен ремонт водопроводных сетей п. Крынка ул. Топольковая (500м), п. Подлесный пер. Кувшинный, ул. Калинина с. Александровка | Недостаточность финансирования |
| 1.2 | Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 08.04.2014 | 31.12.2014 | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Запланированные средства на содержание тракторов, прицепа и уплату налогов исполнены в полном объеме, техника работала без простоев. | - |
| 1.3 | Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 17.06.2014 | 31.12.2014 | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Газопроводы, находящиеся в собственности поселения в течение года функционировали без перебоев и аварий вследствие проводимого планомерно обслуживания и технического ухода. | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1 | Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 09.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | Средства на оплату за потребленную электроэнергию оплачены в полном объеме и в установленные сроки, отключений по вине администрации не было. | - |
| 2.2 | Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 09.01.2014 | 31.12.2014 | снижение потерь коммунальных ресурсов | Установлены приборы учета на линии уличного освещения в двух населенных пунктах, заменены 40% ламп от общего кол-ва на энергосберегающие, на всех лампах установлены фотоэлементы |  |
| 2.3 | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 17.04.2014 | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Памятники воинам ВОВ находятся в удовлетворительном состоянии в результате ежегодно производимого ремонта. На гражданских кладбищах осуществлена вырубка деревьев и кустарников и очистка территории от мусора | Недостаточность финансирования |
| 2.4 | Благоустройство территории Алексеевского сельского | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.02.2014 | 31.12.2014 | 01.02.2014 | 31.12.2014 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | Приобретена и высажена цветочная рассада, приобретена и установлена детская площадка, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности, в целях уборки территории от мусора по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте, привлекались рабочие для уборки территории через ЦЗН, приобретена снегоуборочная машина. |  |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                          жилищно-коммунальными услугами                                                                                                                  населения Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»    за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | 1784,8 | 1734,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1784,8 | 1734,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | всего | 577,6 | 527,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 577,6 | 527,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | всего | 495,0 | 444,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 495,0 | 444,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Содержание и обслуживание коммунальной техники | всего | 23,7 | 23,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 23,7 | 23,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | всего | 58,9 | 58,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 58,9 | 58,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 1 206,8 | 1 206,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1 206,8 | 1 206,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | всего | 763,7 | 763,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 763,7 | 763,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | всего | 178,3 | 178,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 178,3 | 178,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Благоустройство территории Алексеевского сельского | всего | 214,8 | 214,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 214,8 | 214,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Приложение № 5 к годовому отчету

### за 2014 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                                                                                         жилищно-коммунальными услугами                                                                                                                                                                                населения Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 16

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | + 0,9 | Увеличение бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2014 № 478 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121»; Справка-уведомление № 01/23 от 15.09.2014г. |
| Основное мероприятие 2.2. Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | +24,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на ремонт фонарей уличного освещения 20,2 и техническое присоединение к сетям энергоснабжения 3,8. | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2014 № 478 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121»; Справка-уведомление № 01/23 от 15.09.2014г. |
| Основное мероприятие 2.4. Благоустройство территории Алексеевского сельского | -24,9 | Уменьшение бюджетных ассигнований на обрезку деревьев. | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2014 № 478 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121»; Справка-уведомление № 01/23 от 15.09.2014г. |
| Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | - 41,5 | Уменьшение бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество в связи с изменением расчета налога. | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.12.2014 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121»; Справка-уведомление № 01/28 от 03.12.2014г. |
| Основное мероприятие 2.2. Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | + 9,5 | Увеличение бюджетных ассигнований на оплату за потребленную электроэнергию в связи с повышением тарифа. | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.12.2014 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121»; Справка-уведомление № 01/28 от 03.12.2014г. |
| Основное мероприятие 2.4. Благоустройство территории Алексеевского сельского | +32,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на приобретение снегоуборочной машины | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.12.2014 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121»; Справка-уведомление № 01/28 от 03.12.2014г. |
| ВСЕГО: | 0,0 |  |  |