Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03  августа  2015 года                           № 128                          с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава

Алексеевского сельского поселения                                           Т М. Шахназарян

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от    03.08.2015  № 128

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 428,5 | 58,7 | 2 договора – 360,7 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии полностью отвечающем нормативным требованиям | 03.02.2015 | 31.12.2015 | 1 032,6 | 474,7 | 7 договор – 494,1 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Создание развитой транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Алексеевского сельского поселения | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 36,7 | 2,1 | - |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 21.04.2015 | 31.12.2015 | 112,5 | 111,0 | 2 договора – 111,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |