Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2017года                              № 55                                    с. Алексеевка

Об утверждении годового отчета

за 2016 год о реализации муниципальной

программы Алексеевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить годовой отчет за 2016 год о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 123, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 17.04.2017 № 55

Годовой отчет

за 2016 год о реализации муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная  программа  «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 123 «Об   утверждении   муниципальной программы  «Развитие транспортной системы». В течение 2016 года в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий постановлениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 08.04.2016 № 40, 15.08.2016	 № 184, 10.10.2016 № 236, 29.12.2016 № 340 вносились изменения в муниципальную программу.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Задачи программы:

- обеспечение функционирования и развития сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения Алексеевского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения».

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 предусмотрено 4 основных  мероприятие:

Основное мероприятие  1.1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  и искусственных сооружений на них – финансирование - 1 472,2 тыс. рублей;

Основное мероприятие  1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного  значения и  искусственных сооружений на них

– финансирование – 139,1 тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.3.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного  значения и искусственных сооружений на них – финансирование - 7 712,8 тыс. рублей;

Основное мероприятие  1.5.

Мероприятия по обеспечению содержания имущества – финансирование – 0,3 тыс. рублей.

В подпрограмме 2 предусмотрено 1 основное  мероприятие:

Основное мероприятие  2.1.

Приобретение и установка дорожных знаков – 196,7 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации на 2016 год, утвержденным  распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2015 № 197 в который в течение года вносились  изменения распоряжениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 08.04.2016 № 65, 15.08.2016 № 128, 13.10.2016 № 165, 29.12.2016             № 224.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году  запланированы расходы в сумме 10 179,9 тыс. рублей, их которых 254,5 тыс. рублей субсидии областного бюджета на содержание дорог и 7 179,8 субсидии областного бюджета на капитальный ремонт. Плановые объемы финансирования на реализацию мероприятий программы в сумме 10 179,9 тыс.  фактически исполнены 9 521,1 тыс. рублей (93,5%). Невыполнение плана объясняется тем, что в конце года министерством транспорта области не были сняты плановые цифры на капитальный ремонт  в соответствии с фактическими расходами в объеме 658,4 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1 в 2016 году планировались средства в объеме  9 983,1 тыс. рублей. Фактические расходы  составили 9324,4 тыс. рублей или 93,4%.

Расходы бюджета за  2016 год  в объеме 9 324,4 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета в сумме 1890,0 и за счет средств субсидий областного бюджета в сумме 7 434,3 тыс. рублей приложение 4 (таблица 14).

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2017 все запланированные средства местного бюджета использованы в полном объеме.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  в 2016 году  планировались  средства в объеме 196,8 тыс. рублей. Фактические расходы  составили 196,7 тыс. рублей (100,0%).

Расходы в объеме 196,7 тыс. рублей произведены за счет средств местного бюджета, расходы федерального и областного бюджета в 2016 году не планировались приложение 4 (таблица 14).

Конкретные результаты, достигнутые в 2016 год:

В результате реализации Основного мероприятия 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  и искусственных сооружений на них» было заключено 15 договоров  на сумму 1 472,2 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:

плата за расход электроэнергии на освещение внутрипоселковых автомобильных дорог –635,0 тыс. рублей;

- противогололедные мероприятия и очистка дорог от снега на территории сельского поселения – 99,6 тыс. рублей;

- зимнее содержание дорог п. Гвардейский, п. Крынка, п. Подлесный, с. Шапошниково – 49,3;

- зимнее содержание дорог х.Аввило-Федоровка, х. Демидовка и с. Александровка – 99,2;

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте, очистка их от мусора п. Надежда ул. Первомайска; п. Крынка ул. Таганрогская, ул. Ростовская, ул. Светлая, пер Школьный; х. Демидовка ул. Подгорная – 26,0 тыс. рублей;                                                                                                                                       - покос сорной  растительности вдоль обочин дорог, разделительной полосы, полосы отвода и подмостовой зоны на территории сельского поселения – 59,3 тыс. рублей;

- обустройство пешеходного перехода с. Алексеевка, п. Надежда, п. Крынка – 232,9 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда муниципального района;                                                                                                                                                                     - содержание дорог за счет средств Фонда софинансирования – 269,9 тыс. рублей;

- услуги по технологическому присоединению к сети (светофоры) -  1,0 тыс. рублей.

В ходе реализации  Основного мероприятия 1.2.  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного  значения и  искусственных сооружений на них» заключен 1 договор  на сумму 139,1 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:

- 39,3 тыс. рублей текущий ремонт внутрипоселковой дороги с. Александровка ул. Московская;                                                                                                                                                   - 99,8 тыс. рублей – текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с. Александровка ул. Московская, ул. Комсомольская, ул. Комарова, в п. Крынка ул. Тополькова.

В ходе реализации  Основного мероприятия 1.3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного  значения и искусственных сооружений на них» заключено 2 договора на сумму 7 712,8 тыс. рублей.  в том числе на сумму 7 613,8 тыс. рублей на капитальный ремонт автодороги по ул. Ворошилова в с. Алексеевка и 99,0 тыс. ремонт на тех надзор по капитальному ремонту вышеуказанной дороги.

В ходе реализации  Основного мероприятия 1.5. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»  в течение отчетного периода оплачивался налог на имущество организаций, который составил за год 0,3 тыс. рублей.

В   результате реализации Основного мероприятия подпрограммы 2 заключено 3 договора на сумму 196,7 тыс. рублей в том числе по направлению расходов:

- ремонт дорожных знаков – 99,0 тыс. рублей;                                                                                  -29,9 тыс. рублей – изготовление технических паспортов на автомобильные дороги                                                                                                                                                                   -  67,8 тыс. рублей разработка ПОДД.

Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении 3 (таблица 12).

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия исполнены в полном объеме и  в установленные сроки.

Годовой отчет  подготовлен  согласно пункту 4 раздела 5 приложения к распоряжению  Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013 № 99 «Об утверждении  методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения».

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены,   таблица № 13 отсутствует.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономия средств осуществлена за счет эффективности произведенных расходов и проведенных торгов  приложение 5  (таблица № 15).

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в отчетном году  приведены в приложении 5 к годовому отчету (таблица № 16).

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.
            Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2 (таблица № 11).

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в приложении 4 (таблица № 14).

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» следует признать эффективной.

Ведущий специалист                                                                      И.А. Карпушин

### Приложение № 1 к годовому отчету

### за 2016 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

Оценка эффективности муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  проводиться в соответствии с разделом V « Методика оценки эффективности муниципальной программы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

## E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

## Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

## Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

## n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 2 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы  примем за 1.

Е = (1+ 1+ 1) / 3 х 100 =  100%

Так как значение показателя  Е = 100 %, то эффективность реализации муниципальной программы  по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

## В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

## высокий (E  95%);

## удовлетворительный (E  75%);

## неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------,

## Фп

## где:

## Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## высокий (E   95%);

## удовлетворительный (E   75%);

## неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Уэф = 9521,1 / 10179,9 * 100 % = 93,5 %

Так как значение показателя Уэф = 93,5 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как удовлетворительный.

В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы вносят определенный вклад в социально-экономическое развитие Алексеевского сельского поселения, способствуют повышению уровня и безопасности жизни населения Алексеевского сельского поселения.

Дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы» не может быть продолжена по причине передачи полномочий в соответствии с законодательством  на уровень муниципального района

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2016 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 30,0 | 30,0 | 29,0 | - |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,0 | 1,0 | 0,6 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 0 | 0 | 0 | - |

### Приложение № 3 к годовому отчету

### за 2016 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | функционирование сети автомобильных дорог обеспечивалось весь год, производились зимние противогололедные мероприятия, а также профилирование и подсыпка дорог. | - |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | отремонтировать 1000 м автомобильных дорог | Отремонтировано 2600 м дорог: - с. Александровка ул. Московская, ул. Комсомольская, ул. Комарова; - п. Крынка ул. Топольковая. Полностью отвечают нормативным требованиям 79% дорог | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13.09.2016 | 31.12.2016 | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения | Кап. ремонт ул. Ворошилова с. Алексеевска, по данной дороге проходит школьный маршрут |  |
| 1.4 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Налоги на имущество уплачены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | отремонтировано 60 дорожных знаков | - |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2016 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 10 179,9 | 9 521,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2 087,2 | 2 086,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8 092,7 | 7 434,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения» | всего | 9 983,1 | 9 324,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1890,4 | 1 890,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8 092,7 | 7 434,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1 472,4 | 1 472,2 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1 218,2 | 1 217,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 254,5 | 254,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 139,1 | 139,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 139,1 | 139,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 8 371,2 | 7 712,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 533,0 | 533,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7 838,2 | 7179,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | всего | 0,4 | 0,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,4 | 0,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 111,0 | 111,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 111,0 | 111,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | всего | 196,8 | 196,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 196,8 | 196,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Приложение № 5 к годовому отчету

### за 2016 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие транспортной системы»

### Таблица 15

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 8 371,2 | 7 712,8 | 658,4 | 165,3 |
| ВСЕГО: | 8 371,2 | 7 712,8 | 658,4 | 165,3 |

### Приложение № 5 к годовому отчету

### за 2016 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                                                                                         жилищно-коммунальными услугами                                                                                                                                                                                населения Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 16

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - 473,4 | Уменьшение бюджетных ассигнований на содержание дорог сельского поселения | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.08.2016 № 184 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 123»; Справка-уведомление № 01/15 от 04.08.2016 |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | + 473,4 | Увеличение бюджетных ассигнований на софинансирование областных субсидий на капитальный ремонт автодороги по ул. Ворошилова с. Алексеевка | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.08.2016 № 184 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 123»; Справка-уведомление № 01/15 от 04.08.2016 |
| ВСЕГО: | 0,0 |  |  |