Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 августа 2018 года                          № 118                         с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                          Т.М. Шахназарян

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от    06.08.2018  № 118

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»                      за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36,5 |  | 2 договора - 36,4 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,3 | 0,4 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.6. Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 151,2 | 98,9 | Кредиторка на 01.01.2018 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1187,0 | 583,9 | 1 договор – 537,7 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | снижение потерь коммунальных ресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | 149,8 | 2 договора – 149,8 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 464,9 | 372,9 | 7 договоров - 372,9 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 101,9 | 51,3 | 4 договора – 67,7 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4,2 | 1,1 | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройства | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |