**Российская Федерация**

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 июля 2019 года № 126 с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 22.07.2019 № 126

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.  (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения»** | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | Х | Х | Х | 230,0 | 230,0 | 57,8 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.2.  Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | В целях повышения энергетической эффективности объектов и учреждений сельского поселения:  ***43 лампы уличного освещения заменены на энергосберегающие – светодиодные и установлено 25 фотоэлементов*** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 200,0 | 200,0 | 57,8 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.3.  Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | формирование энергетических паспортов и ме­роприятий | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Карпушин И.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 1-го полугодия 2019 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 162.

В 2019 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 230,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 230,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 57,8 тыс. рублей при плане 230,0 тыс. рублей, что составляет 25,1 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018 № 178 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год (далее - план реализации).

В 2019 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 230,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 57,8 тыс. рублей при плане 230,0 тыс. рублей, что составляет 25,1 процента. В ходе реализации Мероприятия 1.2. «Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов» заключен 1 договор на сумму 57 845 рублей на приобретение и установку 43-х сваетодиодных ламп и 25-ти фотоэлементов.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3-х основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» планируется к реализации с 2024 года. Мероприятие 1.2. «Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов» и Мероприятие 1.3. «Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования» в соответствии с утвержденным Планом реализации будут реализованы в полном объеме в срок до 31.12.2019 года.

В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год по итогам 1-го полугодия 2019 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.