**Российская Федерация**

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2019 года № 32 с. Алексеевка

**Об утверждении годового отчета о реализации   
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения   
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 124, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 07.03.2019 № 32

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». В течение 2018 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Алексеевского сельского поселения;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- эффективное использование энергоресурсов.

Задачи программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- заменено 16 энергосберегающих ламп мощностью 60 Вт. светильников уличного освещения на светодиодные мощностью 40 Вт.;

- установлено 4 фотоэлемента ФЕРОН на линии уличного освещения;

- заменено 5 светильников с лампами ДРЛ на светильники НКУ, что привело к уменьшению потребления электроэнергии в натуральном выражении.

В результате такой экономии увеличено количество светильников уличного освещения на 5 единиц.

**Раздел 2. Результаты реализации   
основных мероприятий подпрограмм,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевское сельского поселения».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 предусмотрено 1 основное мероприятие:

1.2. Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов) – предусмотрено финансирование в объеме 20,0 тыс. рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основное мероприятие исполнено полностью и в установленные сроки.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2019 все запланированные средства местного бюджета использованы в полном объеме.

Муниципальной программой в 2018 году предусмотрено выполнение   
1 контрольного события, которое было выполнено досрочно.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

Факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации на 2018 год, утвержденным распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 211, в который в течение года изменения не вносились.

**Раздел 4. Сведения   
об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2018 году первоначально планировались ассигнования в объеме 20,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 20,0 тыс. рублей (100,0%).

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевское сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) запланированные ассигнования на 2018 год в объеме 20,0 тыс. рублей фактически исполнены в полном объеме, т.е. 20,0 тыс. рублей (100%)..

Расходы бюджета за 2018 год в объеме 20,0 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета;

расходы за счет средств федерального и областного бюджетов не планировались.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведена в приложении № 2.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений   
показателей (индикаторов) муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной программы за 2018 год.**

Из пяти показателей муниципальной программы и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2018 год, полностью достигнуты пять.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3.

**Раздел 6. Информация о результатах   
оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

***1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.***

 1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

 В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эп = 8 / 8

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Эп = 100/ 100

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Эп = 100/ 100

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

Эп = 100/ 100

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0.

Эп = 100/ 100

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо=1) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

СРом = 1 / 1

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

1.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 20,0 / 20,0

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

= 1/1

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

1.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы   
в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономии средств не было, поэтому данные для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 16 отсутствуют.

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное задание в рамках реализации данной муниципальной программы в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.

Отчет об исполнении плана реализации за 2018 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» приложение № 4 к настоящему постановлению.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Анализ приведенных данных за 2018 год свидетельствует о том, что при принятии новых муниципальных программ на период 2019-2030 года необходимо откорректировать значения целевых показателей программы и подпрограммы, изменить и добавить основные мероприятия для более полного и своевременного достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы.

Приложение № 1 к годовому отчету

за 2018 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевское сельского поселения» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. |  |  |  |  | формирование энергетических паспортов и ме­роприятий | энергетическое обследование в 2018 году не производилось из-за отсутствия производственной необходимости | - |
| 1.2 | Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов) | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 30.03.2018 | уменьшение потребления электроэнергии | заменено 16 энергосберегающих ламп мощностью 60Вт. светильников уличного освещения на светодиодные мощностью 40 Вт.; заменено 5 светильников с лампами ДРЛ на светильники НКУ;  установлено 4 фотоэлемента ФЕРОН на линии уличного освещения |  |

Приложение № 2 к годовому отчету

за 2018 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 20,0 | 20,0 |
| бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» | всего | 20,0 | 20,0 |
| бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов) | всего | 20,0 | 20,0 |
| бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Приложение № 3 к годовому отчету

за 2018 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | |
| 1. | Экономия электрической энергии в натуральном  выражении | тыс. кВт. ч. | 7,7 | 8,0 | 8,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевское сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2 | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.3 | Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.4 | Доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Приложение № 4 к годовому отчету

за 2018 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения»** | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.2.**  Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов) | Администрация Алексеевского сельского поселения  Карпушин И.А. | | уменьшение по­требления элек­троэнергии | 01.01.2018 | 30.03.2018 | 20,0 | 20,0 | 1 договор – 20,0 |
|  | Контрольное событие программы | Карпушин И.А. | | Заменено 16 энергосберегающих ламп по 60 ВТ. на светодиодные по 30 Вт.; аменено 5 светильников с лампами ДРЛ на  светильники НКУ | Х | 30.03.2018 | Х | Х | Х |