Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2019 года                                  № 38                                 с. Алексеевка

Об утверждении годового отчета о реализации 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными                                         услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 18.03.2018 № 38

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы                                                  Алексеевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2018 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная  программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121 «Об   утверждении   муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения». В постановление от 10.10.2013 № 121 внесены изменения постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.12.2018 № 167, определяющим показатели, мероприятия и ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2018 году.  В течение 2018 года в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий,   постановлениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.02.2018 № 14, 03.05.2018 № 45, 19.06.2018 № 68, 16.08.2018 № 117, 01.10.2018 № 140, 29.12.2018 № 196 вносились изменения в муниципальную программу.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения качественными условиями проживания;

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения.

Задачи программы:

-        повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алексеевского сельского поселения;

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-  обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в Алексеевском сельском поселении и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг;

-        повышение уровня комфортности пребывания на территории Алексеевского сельского поселения;

снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

В рамках реализации муниципальной программы выполнен комплекс следующих мероприятий:

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения, постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.12.2018 № 144  утвержден комплексный план мероприятий («дорожная карта») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения на 2018 год.  В соответствии с утвержденным планом организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях. Для уборки территории от мусора и сорной растительности по мере необходимости проводились  субботники в каждом населенном пункте сельского поселения.  А также к работам по благоустройству территории привлекались временные рабочие через ЦЗН. По просьбе администрации поселения, в зимнее время года в очистке территории и дорог сельского поселения от снега активное участие и спонсорскую помощь оказывали руководители КФХ расположенных на территории поселения, а также жители поселения, имеющие в собственности транспортные средства.

Администрацией сельского поселения создан и утвержден действующий штаб по проведению месячников по благоустройству территории поселения. В результате организационных мероприятий штаба были осуществлены работы по санитарной очистке гражданских кладбищ, вывоз травы, веток, старых венков, осуществлена санитарная обрезка сухостойных деревьев, произведена уборка бесхозных захоронений.  В целях поддержания санитарного порядка и исходя из возможностей бюджета поселения, на территории гражданских кладбищ в с. Демидовка и с. Алексеевка оборудованы две контейнерных площадки и установлены на них 4 контейнера.

Наведение  санитарного порядка на памятниках воинам  ВОВ осуществлялось посредством проведения субботников общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры сельского поселения и работниками администрации сельского поселении. Памятники были очищены от травы и на прилегающей территории к памятникам высажены цветы. В течение года соответствующий порядок  на памятниках воинам ВОВ поддерживается ученической организацией «Молодая гвардия».

Расходы бюджета сельского поселения на работы по благоустройству территории сельского поселения в 2018 году составили 101,3 тысячи рублей.                      На содержание и текущий ремонт гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ в 2018 году их бюджета поселения направлено 422,9 тыс. рублей.

В целях борьбы с рекламой несоответствующей правилам благоустройства Администрацией сельского поселения утверждено и размещено в сети «Интернет» постановление от 05.06.2018 60/1 «По визуальному мусору».

Основными приоритетами муниципальной политики сельского поселения в сфере  коммунального хозяйства являются повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. В 2018 году расходы бюджета сельского поселения в объеме 188,8 тыс. рублей были направлены на улучшение комфортности и безопасности проживания населения в сфере газоснабжения.

Увеличению протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения и снижению потерь коммунальных ресурсов в сфере энергоснабжения в населенных пунктах сельского поселения способствовали основные мероприятия 2.1. «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» и 2.2. «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения». Из бюджета поселения на финансирование этих мероприятий было направлено 1 357,0 тыс. рублей

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм,

а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении».

Подпрограмма 2. «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 предусмотрено 5 основных  мероприятия:

Основное мероприятие  1.1.

«Капитальный ремонт и содержание  объектов водоснабжения» – работы и ассигнования на 2018 год не планировались;

Основное мероприятие  1.2.

«Содержание  и обслуживание коммунальной техники» – работы и ассигнования на 2018 год не планировались;

Основное мероприятие  1.4.

«Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности» – финансирование 36,4 тыс. рублей на технический уход и техническое обслуживание газопроводов;

Основное мероприятие  1.5.

«Мероприятия по обеспечению содержания имущества»  – финансирование 1,3 тыс. рублей на уплату налога на имущество за объекты коммунального хозяйства

Основное мероприятие  1.6.

«Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка»  - финансирование 151,1 тыс. рублей: 99,0 тыс. рублей за выполненные работы по оценке стоимости расчетной схемы газоснабжения в х. Авило-Федоровка и 52,1 тыс. рублей за выполненные работы по техническому перевооружению сети газоснабжения и экспертизу промышленной безопасности схемы газоснабжения х. Авмло-Федоровка.

В подпрограмме 2 предусмотрено 5 основных  мероприятий:

Основное мероприятие  2.1.

«Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» – финансирование 1 068,5 тыс. рублей за потребленную электроэнергию уличного освещения;

Основное мероприятие  2.2.

«Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» – финансирование 288,5 тыс. рублей за работы по ремонту и замене светильников уличного освещения;

Основное мероприятие  2.3.

«Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинам погибших в ВОВ» – финансирование 422,9 тыс. рублей: за работы по текущему ремонту памятников воинам ВОВ в с. Алексеевка – 56,7 тыс. рублей, в п. Крынка – 27,5 тыс. рублей, в х. Авило-Федоровка – 18,0 тыс. рублей, в бывшем                             х. Писарский – 50,0 тыс. рублей;

за работы по благоустройству памятника воинам ВОВ «Прорыв» - 230,7 тыс. рублей;

за покос сорной растительности на территории памятников воинам ВОВ – 40,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие  2.4.

«Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» – финансирование 101,3 тыс. рублей –

- уборка территории сельского поселения – 31,1 тыс. рублей;

- за комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами – 28,2 тыс. рублей

- приобретение краски для покраски детских площадок – 6,5 тыс. рублей;

- приобретение мусорных контейнеров – 24,0 тыс. рублей;

- приобретение туалета деревянного – 11,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие  2.5.

«Мероприятия по обеспечению содержания имущества» – финансирование 4,1 тыс. рублей на уплату налога на имущество за объекты благоустройства;

Основное мероприятие  2.6.

«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройства» - плановые назначения 60,0 тыс. рублей – изготовление ПСД на капитальный ремонт мемориала воинам ВОВ в п. Крынка. Сумма 60,0 тыс. рублей на 01.01.2019 учтена как кредиторская задолженность т.к. смета изготовлена, но до конца года не прошла экспертизу по вине подрядчика.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основные мероприятия, кроме основного мероприятия 2.6., исполнены в полном объеме. Кроме того основное мероприятие  2.3. отмеченное как контрольное выполнено досрочно. Контрольное основное мероприятие 1.6. выполнено в срок.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении                  № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным  распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения  от 28.12.2018 № 214 в который в течение года вносились  изменения распоряжениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.02.2018 № 28, от 03.05.2018 № 74, от 19.06.2018 № 88, от 16.08.2018 № 122, от 01.10.2018 № 146, от 29.12.2018 № 215.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения связанное с отсутствием на территории сельского поселения крупных бюджетообразующих предприятий, необходимых для увеличения доходной части бюджета сельского поселения.

Отчет об исполнении плана реализации за 2018 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» приложение  № 4 к настоящему постановлению.

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планировались расходы с учетом корректировок в течении года в сумме 2 134,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.   Фактически исполнено 2074,1 тыс. рублей (97,2%).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»  (далее – подпрограмма 1)   расходы в 2018 году планировались в объеме  189,0 тыс. рублей, фактическое исполнение  составило 188,8 тыс. рублей (99,9%).

Расходы бюджета за  2018 год  в объеме  188,8 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета  приложение № 2 (таблица 14).

Направление расходов:

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории  Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2)  в 2018 году планировались с учетом внесенных корректировок средства в объеме  1 945,8 тыс. рублей. Фактические расходы  составили 1 885,3 тыс. рублей (96,9%).

Расходы в объеме 1 885,3 тыс. рублей произведены за счет средств местного бюджета, расходы федерального и областного бюджета в 2018 году не планировались приложение 2 (таблица 14).

Причина неисполнения годовых плановых назначений по данному подразделу бюджета поселения в полном объеме состоит в том, что подрядчик, выполнивший работы по изготовлению ПСД на капитальный ремонт мемориала воинам ВОВ не сделал до конца года экспертизу данной ПСД.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведена в приложении № 2.

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены,   таблица № 13 отсутствует.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономии средств не было, поэтому показатели для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 16 отсутствуют.

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы подведомственным учреждениям в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы за 2018 год.

Из четырех показателей муниципальной программы и подпрограмм, достижение которых запланировано на 2018 год, полностью достигнуты четыре.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах 
оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

эффективность хода реализации целевого показателя 1. равна 1,0;

Эп = 48,5/ 48,5

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Эп = 85,3/ 85,3

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Эп = 49,9/ 49,9

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Эп = 47,41/ 47,41

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей                                  муниципальной программы (Эо=1)  составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

СРом = 10 / 11

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,91, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

1.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 2 074,1 /  2 134,8

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 0,98.

Эффективность использования средств бюджета поселения  рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и областного бюджета  по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

= 0,91/0,98

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,93, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

1.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 1 х 0,5 + 0,91 х 0,3 + 0,98 х 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,98. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы вносят определенный вклад в социально-экономическое развитие Алексеевского сельского поселения, способствуют повышению уровня благоустройства, комфортности и безопасности жизни населения Алексеевского сельского поселения.

Анализ приведенных данных за 2018 год свидетельствует о том, что  при принятии новых муниципальных программ  на период 2019-2030 года необходимо откорректировать значения целевых показателей программы и подпрограммы, изменить и добавить основные мероприятия для более полного и своевременного достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы.

### Приложение № 1 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                                                                                           жилищно-коммунальными услугами                                                                                                                                                                                   населения Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| 1.1 | Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%; обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |  | Полномочия сельского поселения переданы муниципальному району |
| 1.2 | Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг |  | Полномочия сельского поселения переданы муниципальному району |
| 1.3 | Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Газопроводы, находящиеся в собственности поселения в течение года функционировали без перебоев и аварий вследствие проводимого планового обслуживания и технического ухода | - |
| 1.4 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки |  |
| 1.5 | Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение комфортности и безопасности проживания населения | - выполнены работы по оценке стоимости расчетной схемы газоснабжения в х. Авило – Федоровка; выполнены работы по техническому перевооружению сети газоснабжения и экспертизе прпомышленной безопасности схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1 | Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | Средства на оплату за потребленную электроэнергию оплачены в полном объеме и в установленные сроки, отключений по вине администрации не было, штрафных санкций не было | - |
| 2.2 | Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение потерь коммунальных ресурсов | Произведена замена 115 перегоревших ламп на светодиодные. Установлено 7 новых светодиодных светильников. . |  |
| 2.3 | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Памятники воинам ВОВ находятся в удовлетворительном состоянии в результате ежегодно производимого ремонта. На гражданских кладбищах посредством проводимых субботников осуществлена санитарная вырубка деревьев и кустарников и очистка территории от мусора. | Недостаточность финансирования |
| 2.4 | Благоустройство территории Алексеевского сельского | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | Регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности, в целях уборки территории от мусора по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте, привлекались рабочие для уборки территории через ЦЗН, установлен контейнер для утилизации энергосберегающих ламп, батареек и ртутьсодержащих градусников. Установлены 4 мусорных контейнера на 2-х гражданских кладбищах. |  |
| 2.5 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме и установленные сроки |  |

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                          жилищно-коммунальными услугами                                                                                                                  населения Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | 2 134,8 | 2 074,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2 134,8 | 2 074,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | всего | 189,0 | 188,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 189,0 | 188,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Содержание и обслуживание коммунальной техники | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | всего | 36,5 | 36,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 36,5 | 36,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 5 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | всего | 1,3 | 1,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,3 | 1,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 6 | Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка | всего | 151,2 | 151,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 151,2 | 151,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 1 945,8 | 1 885,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1 945,8 | 1 885,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | всего | 1 068,6 | 1 068,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1 068,6 | 1 068,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | всего | 288,5 | 288,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 288,5 | 288,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | всего | 423,0 | 422,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 423,0 | 422,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Благоустройство территории Алексеевского сельского | всего | 101,5 | 101,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 101,5 | 101,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | всего | 4,2 | 4,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,2 | 4,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройства | всего | 60,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 60,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Приложение № 3 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                                                                                        жилищно-коммунальными услугами населения                                                                                                                                                              Алексеевского сельского поселения»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 49,0 | 48,5 | 48,5 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения | процент | 85,2 | 85,3 | 85,3 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 50,1 | 49,9 | 49,9 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов сельского поселения | процент | 47,4 | 47,41 | 47,41 | - |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2018 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение качественными                                                                                                                                                                        жилищно-коммунальными услугами населения                                                                                                                                                              Алексеевского сельского поселения»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»                      за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36,5 | 36,4 | 2 договора - 36,4 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,3 | 1,3 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.6. Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 151,2 | 151,1 | 1 договор – 52,1 Кредиторская задолженность на 01.01.2018 – 99,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Разработка расчетной схемы газоснабжения х. Авило-Федоровка | Х | 25.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 068,6 | 1 068,5 | 2 договора – 1 077,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | снижение потерь коммунальных ресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 288,5 | 288,5 | 5 договоров – 288,5 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 423,0 | 422,9 | 8 договоров - 422,9 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 101,5 | 101,3 | 7 договоров – 101,3 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4,2 | 4,1 | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройства | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,0 | 0,0 | 1 договор -60,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Х | 02.07.2018 | Х | Х | Х |