**Российская Федерация Ростовская область Матвеево - Курганский район муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **19 марта 2020 года № 41 с. Алексеевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год.**

 В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,

**постановляет:**

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 162, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 19.03.2020 № 41

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.**

 В целях учет и контроля всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Алексеевского сельского поселения, лимитирования и нормирования энергопотребления в бюджетной сфере и эффективного использования энергоресурсов в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1) в административном здании сельского поселения и во всех зданиях подведомственных учреждений культуры в целях экономии электроэнергии для освещения помещений установлены светодиодные лампы, и все вышеупомянутые здания оснащены приборами учета электроэнергии. Здания домов культуры также оснащены приборами учета природного газа, используемого в целях отопления;

2) в сфере уличного освещения в 2019 году заменено 186 люминесцентных ламп мощностью 60 Вт. светильников уличного освещения на светодиодные мощностью 40 Вт., установлено 56 фотоэлемента ФЕРОН на линии уличного освещения, что способствовало уменьшению потребления электроэнергии в натуральном выражении.

 В результате такой экономии увеличено количество светильников уличного освещения на 7 единиц не превышая доведенные лимиты потребления электроэнергии уличного освещения на 2019 год.

**Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения», предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

 Основное мероприятие 1.2. «Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов» - финансирование – 224,4 тыс. рублей, выполнено в полном объеме.

 В ходе выполнения мероприятия и в целях повышения энергетической эффективности объектов и учреждений сельского поселения:

186 лампы уличного освещения заменены на энергосберегающие – светодиодные и установлено 56 фотоэлементов, что позволило установить 7 дополнительных светильников уличного освещения в результате экономии электроэнергии уличного освещения.

 Запланированное основное мероприятие 1.3. «Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования» предполагающее формирование энергетических паспортов и ме­роприятий не осуществлялось по причине изменения федерального законодательства. Принят Федеральный закон от 19.07.2018 № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно которому:

- обязательное энергетическое обследование заменено на предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов;

- энергетическое обследование проводится только в добровольном порядке;

- ответственность за проведение обязательного энергетического обследования и предоставления энергетического паспорта отменена.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы отображены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения в области энергоэффективности и развития энергетики на территории сельского поселения.

**Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 224,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения – 224,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2018 № 90 «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 224,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 224,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения – 224,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 224,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета сельского поселения – 224,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2019 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» приложение № 4 к настоящему постановлению.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы за 2019 год.**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем пяти фактические значения соответствуют плановым.

 Показатель 1 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении» – плановое значение – 1 тыс. кВт. ч., фактическое значение –1 тыс. кВт. ч.

 Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Алексеевского сельского поселения» – плановое значение -60%, фактическое значение – 60%.

 Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

 Показатель 1.2 «Доля объема природного газа, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

 Показатель 1.3 «Доля объема природного газа, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования» – плановое значение – 10%, фактическое значение – 10%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо= 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

224,3 тыс. рублей / 224,4 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

 4. В ходе реализации основных мероприятий программы в 2019 году экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.

 Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной программы в отчетном году» не заполняется.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2019 году не осуществлялись.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы**

 Анализ приведенных данных за 2019 год свидетельствует о необходимости внесения изменений в перечень основных мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». Так в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.2018 № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, основное мероприятие 1.3. «Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования» следует исключить.

 И в дальнейшем следует продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1 к годовому отчету

 за 2019 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 11

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения»** | **Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.**  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  | **-** |
| 1. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение энергетической эффективности объектов и учреждений сельского поселения | установлено 7 дополнительных светильников уличного освещения в результате экономии электроэнергии уличного освещения | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.3.Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А.  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование энергетических паспортов и ме­роприятий | Мероприятие не выполнялось вследствие изменения федерального законодательства от 19.07.2018 № 221-ФЗ | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | - | - | Х | - | - | - | - |

Приложение № 2 к годовому отчету

 за 2019 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 12

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
|  муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа « Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего  | 224,4 | 224,4 | 224,3 |
|  бюджет сельского поселения  | 224,4 | 224,4 | 224,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» | Всего  | 224,4 | 224,4 | 224,3 |
|  бюджет сельского поселения  | 224,4 | 224,4 | 224,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Основное мероприятие 1.2. «Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов» | Всего  | 224,4 | 224,4 | 224,3 |
|  бюджет сельского поселения  | 224,4 | 224,4 | 224,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет сельского поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к годовому отчету

 за 2019 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | 1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2. | 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Алексеевского сельского поселения | процентов | 55,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» |
| 3. | 1.1. Доля объема электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. |  1.2. Доля объема природного газа, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5. | 1.3. Доля объемов электрической энергии, потребляемой линиями уличного освещения, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к годовому отчету

 за 2019 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.(тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения»** | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | Х | Х | Х | 224,4 | 224,4 | 224,3 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | В целях повышения энергетической эффективности объектов и учреждений сельского поселения:*186 люминесцентных ламп уличного освещения заменены на энергосберегающие – светодиодные и установлено 56 фотоэлементов* | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 224,4 | 224,4 | 224,3 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.3.Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования | Администрация Алексеевского сельского поселенияКарпушин И.А. | формирование энергетических паспортов и ме­роприятий | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Карпушин И.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2019 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 162.

В 2019 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 224,4 тыс. рублей, бюджетной росписью – 224,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 224,3 тыс. рублей при плане 224,4 тыс. рублей, что составляет 99,96 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018 № 178 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год (далее - план реализации).

В 2019 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 224,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 224,3 тыс. рублей при плане 224,4 тыс. рублей, что составляет 99,96 процента. В ходе реализации Мероприятия 1.2. «Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов» заключено 5 договоров на сумму 224 256,00 рублей на приобретение и установку 186 светодиодных лампы и 56-ти фотоэлементов и замена других элементов.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3-х основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» планируется к реализации с 2024 года. Мероприятие 1.2. «Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов» и Мероприятие 1.3. «Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования» реализация данного мероприятия в 2019 году осуществляться не будет.

 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год по итогам 2019 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.