РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»  апреля           2011 г.               №  40                           с. Алексеевка

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной  целевой программы

«Повышение безопасности

дорожного движения в 2010-2012 годах

на территории Алексеевского сельского

поселения» за 2010год.

В соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ, утвержденные постановлением  Администрации Алексеевского  сельского поселения от 11.07.11г № 84 «О порядке принятия решения  о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и критериях оценки эффективности  реализации этих программ» и в целях проведения оценки эффективности реализации этих программ на территории сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 104 от 29.10.2010 г «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах на территории Алексеевского сельского поселения», за 2010год,  согласно приложения №1.

2. Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Алексеевского

сельского поселения                                                  Т.М.Шахназарян

Приложение №1

к постановлению

от 14.04.2011 № 40

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Повышение безопасности

дорожного движения в 2010-2012 годах на территории Алексеевского сельского поселения» по результатам за 2010 год

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах на территории Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 1 января 2011 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 390,8 |  | 390,8 | 390,8 |  | 390,8 |  |
| 1. | Ремонт и содержание дорог |  |  |  |  |  | 246,3 |  | 246,3 | 246,3 |  | 246,3 | 100% |
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  | 19,5 |  | 19,5 | 19,5 |  | 19,5 | 100% |
| 1.1.1 | Выполнение работ по устройству и ремонту уличного освещения |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 |  | 125,0 | 100% |

II. Объемы и целевое использование средств в 2010 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Повышение безопасности

дорожного движения в 2010-2012 годах на территории Алексеевского сельского поселения» по результатам за 2010 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 15.12.2009 № 47 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2010 год».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах на территории Алексеевского сельского поселения»  в 2010 году предусматривалось
390.8 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 390.8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 390,8 тыс. рублей или 100 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2010 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 390.8 | 390,8 | 100 |
| Всего | 390,8 | 390,8 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными  учреждениями
в сумме 390,8 тыс. рублей;

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2010 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения («Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах на территории Алексеевского сельского поселения» далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Ремонт и содержание дорог.

Направление 2. Установка дорожных знаков.

Направление 3. Устройство и ремонт уличного освещения.

По всем показателям все работы  выполнены. Цель достигнута.

По результатам работы за 2010 год было отсыпано 3.3 км внутрипоселковых дорог, установлены новые дорожные знаки, улучшено качество уличного освещения что, в общем приводит к повышению безопасности дорожного движения. Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и улучшения дорожного фонда сельского поселения. Реализация Программы в 2010 году обеспечила повышения безопасности дорожного движения. доступности  . Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2010 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах на территории Алексеевского сельского поселения»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Было отсыпано 3.3 км внутрипоселковых дорог, установлены новые дорожные знаки, улучшено качество уличного освещения что, в привело к повышению безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения.

## Анализ реализации Программы в 2010 году показал, что  программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.