РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 08 » октября 2012 г.                        №  136                           с. Алексеевка

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочным   целевым программам

Администрации Алексеевского сельского

поселения за 9 месяцев  2012года.

В соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ, утвержденные постановлением  Администрации Алексеевского  сельского поселения от 11.07.11г № 84 «О порядке принятия решения  о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и критериях оценки эффективности  реализации этих программ» и в целях проведения оценки эффективности реализации этих программ на территории сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 125 от 07.09.2011г. «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2014 годах на территории Алексеевского сельского поселения», за 1 полугодие 2012года,  согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 126 07.09.2011 г. «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения и канализации, объектов теплоэнергетики, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории  Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2011-2014г.г.»

за 1 полугодие  2012года,  согласно приложения №2.

3. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 127 07.09.2011 г «Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного пользования Алексеевского сельского поселения

на 2011-2014 годы», за 1 полугодие 2012года,  согласно приложения №3.

4.  Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 124 07.09.2010 г «Благоустройство территории Алексеевского

сельского поселения на 2011-2014 годы» за 1 полугодие 2012года,  согласно приложения №4.

5. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 114 27.09.2011 г «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации  Алексеевского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы» за 1 полугодие 2012года,  согласно приложения №5.

6. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 27.09. 2011 № 114 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации  Алексеевского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»

за 1 полугодие 2012года,  согласно приложения №6.

7. Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации сельского поселения.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Алексеевского

сельского поселения                                                  Т.М.Шахназарян

Приложение №1

к постановлению Администрации Алексеевского сельского поселения от 08.10.2012г.  № 136

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Повышение безопасности

дорожного движения в 2011-2014 годах на территории Алексеевского сельского поселения» по результатам за 1 полугодие 2012 года.

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2014 годах на территории Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01 октября 2012 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 16,4 |  | 16,4 | 16,4 |  | 16,4 | 100% |
| 1. | Ремонт и содержание дорог |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | 0% |
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  | 16,4 |  | 16,4 | 16,4 |  | 16,4 | 100% |
| 1.1.1 | Выполнение работ по проектированию организации дорожного движения |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | 0% |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Повышение безопасности

дорожного движения в 2011-2014 годах на территории Алексеевского сельского поселения» по результатам на 01 июля 2012 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 15.12 2011 № 124 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2014 годах на территории Алексеевского сельского поселения»  в 2012 году предусматривалось 16.4 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 16.4  тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  16.4 тыс. рублей или 100 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 16.4 | 16.4 | 100% |
| Всего | 16.4 | 16.4 | 100% |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения («Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2014 годах на территории Алексеевского сельского поселения» далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Установка дорожных знаков.

По всем показателям  все работы  выполнены. Цель  достигнута.

По результатам работы за 1 полугодие 2012 года были  установлены новые дорожные знаки на сумму- 16.4 тыс. рублей. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и улучшения дорожного фонда сельского поселения. Реализация Программы в 2012 году обеспечила  повышение безопасности дорожного движения, доступности. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за 1 полугодие 2012 года результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2014 годах на территории Алексеевского сельского поселения»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Были установлены новые дорожные знаки, что, в привело к повышению безопасности дорожного движения на территории Алексеевского сельского поселения.

## Анализ реализации Программы за 1 полугодие 2012 года показал, что  программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения от  10,07,12г.г.       №71

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе сельского поселения  «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения и канализации, объектов теплоэнергетики, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории  Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2011-2014г.г.» по результатам за 1 полугодие 2012 года.

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения  «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения и канализации, объектов теплоэнергетики, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории  Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2011-2014г.г.» по состоянию на 01 июля  2012 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 12718,4 | 11 188,2 | 1 530,2 | 6186,8 | 5162,7 | 1024,1 | 48,6% |
| 1. | Капитальный сетей водоснабжения п. Гвардейский ул. Миусская |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 97,4 |  | 97,4 | 97,4% |
| 2. | Строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Раздел2. Строительство водопроводных сетей к х. Степанов, п. Надежда, с. Алексеевка, с. Александровка Матвеево-Курганского района Ростовской области |  |  |  |  |  | 12543,4 | 11188,2 | 1355,2 | 6059,5 | 5162,7 | 896,8 | 48,3% |
| 3. | Содержание и обслуживание газопроводов, находящихся в собственности сельского поселения |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 | 29,3 |  | 29,3 | 48,8% |
| 4. | Содержание и обслуживание коммунальной техники, находящейся в собственности сельского поселения |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 0,6 |  | 0,6 | 4% |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения и канализации, объектов теплоэнергетики, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории  Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2011-2014г.г.» по результатам на 01 июля 2012 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения и областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 15.12 2011 № 124 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения  «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения и канализации, объектов теплоэнергетики, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории  Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2011-2014г.г.» в 2012 году предусматривается 12718,4 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 1 530,2 тыс. рублей и областной бюджет – 11 188,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 6186,8 тыс. рублей или 48,6 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 1 530,2 | 1024,1 | 66,9% |
| Областной бюджет | 11 188,2 | 5162,7 | 46,1% |
| Всего | 12718,4 | 6186,8 | 48,6% |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения и канализации, объектов теплоэнергетики, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории  Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2011-2014г.г.» далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Ремонт и содержание водопроводов, газопроводов.

Направление 2. Строительство водопроводных сетей.

По всем показателям не все работы  выполнены. Цель не достигнута.

По результатам работы за 1 полугодие 2012 года был заменен водопровод по ул. Миусская п. Гвардейский, что в общем привело к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг населению. По строительству водопровода; установлены водонапорные башни, модульная станция, темп работ не высокий из-за подрядчика ООО «Гидропромстрой», подано исковое заявление в Арбитражный суд за срыв графика производства работ.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и улучшения коммунальных услуг предоставляемых населению сельского поселения. Реализация Программы в 2012 году обеспечит повышение качества водопроводной воды. Затраты на реализацию Программы  соответствуют достигнутым за 1  полугодие 2012 года результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения и канализации, объектов теплоэнергетики, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории  Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2011-2014г.г.» Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

## Анализ реализации Программы за 1 полугодие 2012 года показал, что  программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе  не достигнуты.

Приложение №3

к Постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения от 10.07.12г.        №71

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе сельского поселения   «Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 1 полугодие 2012 года.

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 годы»  по состоянию на 01 июля 2012 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 1065,7 | 757,7 | 308,0 | 118,1 |  | 118,1 | 11% |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего |  |  |  |  |  | 1065,7 | 757,7 | 308,0 | 118,1 |  | 118,1 | 11% |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 годы»  по результатам на 01 июля 2012 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения и областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 15.12 2011 № 124 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 годы»    в 2012 году предусматривается 1 065,7 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 308,0 тыс. рублей и областной бюджет – 757,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 118,1 тыс. рублей или 11% процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 308,0 | 118,1 | 38% |
| Областной бюджет | 757,7 | 0 | 0% |
| Всего | 1065,7 | 118,1 | 11% |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 годы»   далее – Программа) осуществляется путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлению:

Направление 1. Ремонт и содержание дорог.

Направление 2. Изготовление ПСД.

По всем показателям не все работы  выполнены. Цель не достигнута.

По результатам работы за 1 полугодие 2012 года был отсыпан пер. Школьный с. Шапошниково, заключен договор на изготовление ПСД на капитальный ремонт ул. Ростовская п. Крынка, что в общем приводит к повышению качества дорожного полотна и сохранения дорожного фонда сельского поселения.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создает условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и улучшения дорог сельского поселения. Реализация Программы в 2012 году обеспечит повышение качества дорог. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за 1 полугодие 2012 года результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 годы».  Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

## Анализ реализации Программы за 1 полугодие 2012 года показал, что  программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Приложение № 4 к Постановлению

Администрации Алексеевского сельского

поселения от 10.07.12г.     № 71

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения на 2011- 2014 г.г.» от 07.09.2011 постановление № 124  по результатам за 1 полугодие 2012 года.

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения на 2011- 2014 г.г.»  по состоянию на 10 июля 2012 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 1618,1 |  | 1618,1 | 861,1 |  | 861,1 | 53% |
| 1. | Уличное освещение |  |  |  |  |  | 1323,8 |  |  |  |  |  | % |
| 1.1. | Содержание, ремонт, замена светильников уличного освещения |  |  |  |  |  | 180,0 |  | 180,0 | 144,8 |  | 144,8 | % |
| 1.2 | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения |  |  |  |  |  | 938,0 |  | 938,0 | 341,8 |  | 341,8 | % |
| 1.3 | Восстановление линий уличного освещения, установка счетчиков, таймеров. |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 192,7 |  | 192,7 | % |
| 1,4 | Технологическое присоединение восстановленных линий уличного освещения к электрическим сетям |  |  |  |  |  | 5,8 |  | 5,8 | 1,1 |  | 1,1 | % |
| 2. | Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  | 66,8 |  | 66,8 | 66,7 |  | 66,7 | 99% |
| 2.1, | Содержание и ремонт гражданских кладбищ. |  |  |  |  |  | 12,8 |  | 12,8 | 12,8 |  | 12,8 | 100% |
| 2.2. | Текущий ремонт и содержание памятников воинам ВОВ. |  |  |  |  |  | 53,9 |  | 53,9 | 53,9 |  | 53,9 | 100% |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения |  |  |  |  |  | 227,5 |  | 227,5 | 114,0 |  | 114,0 | 50% |
| 3.1, | Установка урн, лавочек возле СДК, общественных мест на территории сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка новых автобусных остановок в и. Гвардейский и текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка новых информационных щитов в населенных пунктах поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на свалках расположенных на территории сельского поселения |  |  |  |  |  | 52,7 |  | 52,7 | 24,9 |  | 24,9 | 47% |
| 3.5. | Работы по удалению сорной растительности |  |  |  |  |  | 53 |  | 53 | 7,4 |  | 7,4 | 14% |
| 3.6. | Отлов бездомных животных |  |  |  |  |  | 28.0 |  | 28,0 | 28,0 |  | 28,0 | 100% |
| 3.7. | Приобретение рассади цветов для благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 100% |
| 3,8. | Работы по обрезке и удалению деревьев |  |  |  |  |  | 81,8 |  | 81,8 | 41,7 |  | 41,7 | 51% |
| 3,9. | Текущий ремонт мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Приобретение бензокосилок, бензопилы и бензогенератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | Благоустройство территории СДК в с. Александрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения на 2011- 2014 г.г.»,  по результатам на 1 полугодие 2012 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 15.12 2011 № 124 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения на 2011- 2014 г.г.» в 2012 году предусмотрено 1618,1 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 1618,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1618,1 тыс. рублей или 53% процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 1618,1 | 861,1 | 53% |
| Всего | 1618,1 | 861,1 | 53% |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения на 2011- 2014 г.г.» далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий.

По результатам работы за 1 полугодие 2012 года был выполнен большой объем работ по благоустройству, что в общем привело  к повышению благоустроенности сельского поселения. Все запланированные мероприятия выполнены.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, улучшения уровня благоустроенности сельского поселения. Реализация Программы в 2012 году обеспечит улучшения качества жизни на территории поселения. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за 1 полугодие 2012 года результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения на 2011- 2014 г.г.»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

## Анализ реализации Программы за 1 полугодие 2012 года показал, что  программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Приложение №5

к постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения от  08.10.2012.       № 136

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе сельского поселения  «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации  Алексеевского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»   по результатам за 9 месяцев 2012 года.

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения  «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации  Алексеевского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»  по состоянию на 01 октября  2012 года.

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2012 | Исполнено тыс. руб. | % исполнения |
| 1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации сельского поселения. |
| 1.1 | Содержание и обновление официального сайта Алексеевского сельского поселения. | Администрация сельского поселения | Весь период | 30 | 30,0 | 16,0 | 53,7% |
| 1.2 | Издание информационного бюллетеня, а также публикация статей в местных СМИ | Администрация сельского поселения | Весь период | 35,9 | 35,9 | 35,8 | 99,7% |
| 1.3 | Ведение на сайте Администрации сельского поселения блога Главы поселения и Интернет-приемной. | Ведущий специалист администрации и муниципальные служащие | Весь период | Финансирования не требуется |
| 1.4 | Информационное обеспечение, включая программное обеспечение | Администрация сельского поселения | Весь период | 5 | 5,0 | 2,0 | 40% |
|  | Итого по разделу 1 | 70,9 | 70,9 | 53,8 | 76% |
| 2. Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления и органов Администрации Алексеевского сельского поселения. |
| 2.1 | Приобретение основных средств | Администрация сельского поселения | Весь период | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Капитальный (текущий) ремонт помещений, в том числе разработка ПСД | Администрация сельского поселения | Весь период | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3. Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие |
| 3.1 | Проведение выставок, отчетных конференций, праздничных мероприятий | Администрация сельского поселения | Весь период | 17,1 | 17,1 | 15,6 | 91,2% |
| 3.2 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе | Администрация сельского поселения | Весь период | 2,0 | 2,0 | 0 | 0% |
|  | Итого по разделу 3 | 19,1 | 19,1 | 15,6 | 81,7% |
| 4. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала Алексеевского сельского поселения |
| 4.1 | Оплата целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Сектор экономики и финансов Администрации сельского поселения | Весь период | 5 | 5,0 | 5,0 | 100% |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | 95 | 95 | 74,4 | 78,3% |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения по результатам на 01 октября 2012 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 15.12 2011 № 124 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации  Алексеевского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы» в 2012 году предусматривается 95,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 95,0 тыс. рублей и областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 74,4 тыс. рублей или 78,3 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 95,0 | 74,4 | 78,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 95,0 | 74,4 | 78,3 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации  Алексеевского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы» далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Улучшение освещения деятельности сельского поселения.

Направление 2. Повышение информированности населения.

По всем показателям не все работы  выполнены. Цель не достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и улучшения освещения работы поселения. Реализация Программы в 2012 году обеспечит повышение информированности сельского поселения. Затраты на реализацию Программы  соответствуют достигнутым за 9 месяцев 2012 года результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации  Алексеевского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»  Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2012 года показал, что  программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе  не достигнуты.

Приложение №6

к постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения от  08.10.2012.       № 136

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе сельского поселения  «Содействие занятости  населения Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012-2014 годы» в соответствие с решением Собрания депутатов от 15.12 2011 № 124 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по результатам за 9 месяцев 2012 года.

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Содействие занятости  населения Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012-2014 годы» в соответствие с решением Собрания депутатов от 15.12 2011 № 124 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  по состоянию на 01 октября  2012 года.

| Наименование мероприятия | Бюджетополучатель | Код ЭКР | Запланировано | Израсходовано | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |  |  |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Алексеевского сельского поселения | 226 | 7,5 | 7,5 | 100 |
| Организация общественных работ | Администрация Алексеевского сельского поселения | 226 | 21,9 | 21,9 | 100 |
| ВСЕГО | 29,4 | 29,4 | 53 |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Содействие занятости  населения Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012-2014 годы» по результатам на 01 октября 2012 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 15.12 2011 № 124 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения  «Содействие занятости  населения Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012-2014 годы» в 2012 году предусматривается 29,4 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 29,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 тыс. рублей или 53 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 29,4 | 29,4 | 100% |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 29,4 | 29,4 | 100% |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Содействие занятости  населения Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012-2014 годы» далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Привлечение общественности к работам по благоустройству

По всем показателям  все работы  выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и улучшения услуг предоставляемых населению сельского поселения. Затраты на реализацию Программы  соответствуют достигнутым за 9 месяцев 2012 года результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Содействие занятости  населения Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012-2014 годы». Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

## Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2012 года показал, что  программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.